Tagebuch

|  |  |
| --- | --- |
| Name, Vorname | Lindegger, Luca |
| Datum | 22.07.2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beschreibung | |
| Soll-Ist-Vergleich  Welche geplanten Arbeiten wurden erreicht?  Welche Abweichungen gab es mit der Planung? Wieso? | Das Registrieren ist Teilweise implementiert, da ich viel mit der Datenbank zu tun hatte.  Die Datenbank hat viel probleme gemacht, also habe ich eine Online-MySql Datenbank aufgesetzt die wir nun verwenden warden. | |
| Abriss der Tätigkeit  Welche Tätigkeiten wurden heute ausgeführt? (10 – 20 Sätze) | Ich habe heute nach einem Gratisanbieter für Online Datenbanken gesucht da wir uns entschieden haben eine Online Datenbank zu gebrauchen, da das .access-File nicht funktioniert hat. Zudem habe ich heute ein Teil der Registrierungsview und des Controllers gemacht. | |
| Erkenntnisse  Resümee aus Soll-Ist-Vergleich und Tätigkeits-beschreibung.  Erkenntnisse der persönlichen Situation, Team, persönlichen Fortschritten,…  in der ich-Form | Ich hatte einige Probleme mit dem Microsoft Access Datenbankfile, deshalb habe ich viel mehr Zeit in die Datenbankarbeit investiert als zunächst geplant. | |
| Fazit  Was hat mich gefreut? Was hat mich geärgert? | **+** | **-** |
| Schnelle Arbeit bei der Registrierung | Viele Probleme mit dem MyAccess Datenbankfile. |