Tagebuch

|  |  |
| --- | --- |
| Name, Vorname | Lindegger, Luca |
| Datum | 29.06.2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beschreibung | |
| Soll-Ist-Vergleich  Welche geplanten Arbeiten wurden erreicht?  Welche Abweichungen gab es mit der Planung? Wieso? | Ich habe heute das LoginGUI fertiggestelt und mit dem refactoren begonnen.  Ich habe viel Zeit verloren da ich den halben Vormittag einen Arzttermin hatte. | |
| Abriss der Tätigkeit  Welche Tätigkeiten wurden heute ausgeführt? (10 – 20 Sätze) | Ich habe die View und den Controller sowie das JDBC-Interface zum Login fertiggestelt. Zugleich habe ich auch mit dem Code-Refactoren angefangen.  Dazu habe ich den Formatter von Google Inc. heruntergeladen, mit dem wir unser Projekt formatieren warden. | |
| Erkenntnisse  Resümee aus Soll-Ist-Vergleich und Tätigkeits-beschreibung.  Erkenntnisse der persönlichen Situation, Team, persönlichen Fortschritten,…  in der ich-Form | Ich bin heute sehr weit gekommen. Allerdings sind wir im gross-und-ganzen immer noch sehr weit hinten im Projekt.  Ein entscheidender Faktor ist, dass ich von zu Hause arbeite und mich deshalb nur schlecht mit Lukas und Simon absprechen kann.  Allerdings stehe ich unter ‘ärztlicher Beobachtung’, weshalb ich auch immer wieder einen Arzttermin habe, was auch viel Zeit kostet und für ein gutes Arbeitstempo sowie einen schnellen Fortschritt im Projekt nicht förderlich ist. | |
| Fazit  Was hat mich gefreut? Was hat mich geärgert? | **+** | **-** |
| Ich konnte ohne Probleme und sehr schnell das Login fertig stellen und konnte mit dem Code-Refactoren beginnen. | Ich ‘verschwende’ sehr sehr viel Zeit mit Arztbesuchen, sowie ist es mühsam sich auf die Ferne mit den Teammitgliedern absprechen zu können. |